Sprint 1 – Estructura del Proyecto y Base de Datos

- Crear solución MVC por capas.

- Configurar entidades principales (Usuario, Rol, Sesion, Pago, Sala).

- Crear migraciones iniciales y base de datos SQL Server.

- Entregable: Arquitectura base funcional y conectada a BD.

- Criterio de aceptación: Conexión y migraciones exitosas.

Sprint 2 – Módulo de Registro

- Crear AuthController y vistas Registro y ValidarCuenta.

- Implementar envío de correo con token de validación.

- Crear tabla CodigoValidacion.

- Entregable: Registro y validación funcional.

- Criterio: Usuario se crea y valida exitosamente por correo.

Sprint 3 – Inicio de Sesión

- Implementar Login con Claims y autenticación por cookies.

- Validar redirección si sesión activa.

- Entregable: Acceso completo al sistema.

- Criterio: Usuario ingresa y persiste sesión.

Sprint 4 – Recuperación de Contraseña

- Agregar ForgotPassword y ResetPassword.

- Envío de correo con token temporal.

- Entregable: Recuperación funcional.

- Criterio: Contraseña puede ser restablecida correctamente.

Sprint 5 – Panel de Usuario

- Crear PerfilController y vista Dashboard.

- Mostrar datos personales, sesiones y mentores.

- Entregable: Dashboard funcional.

- Criterio: Usuario ve sus datos y mentores.

Sprint 6 – Módulo de Mentores

- Crear MentoresController con lista de profesionales asignados.

- Filtrar y mostrar información profesional.

- Entregable: Sección “Mis mentores” funcional.

- Criterio: Visualización correcta desde BD.

Sprint 7 – Salas Virtuales

- Crear SalaController.

- Implementar salas gratuitas y de pago.

- Validar límite máximo de usuarios.

- Entregable: Gestión de salas.

- Criterio: Ingreso controlado a sesiones.

Sprint 8 – Pagos y Pasarela

- Integrar módulo de pagos (por ejemplo, PayU o MercadoPago).

- Registrar transacciones en BD.

- Entregable: Pagos completados y verificados.

- Criterio: Pago exitoso y sesión habilitada.

Sprint 9 – Historial de Sesiones y Pagos

- Crear vistas para historial.

- Generar comprobantes descargables (PDF).

- Entregable: Historial y comprobantes.

- Criterio: Datos correctos y descargables.

Sprint 10 – Seguridad y Cierre de Sesión

- Middleware de expiración automática.

- Auditoría de actividad (último inicio, IP, tiempo activo).

- Entregable: Seguridad final y optimización.

- Criterio: Logout automático y logs funcionales.

10. Consideraciones Finales

- Toda la comunicación con el usuario se realizará por correo transaccional.

- Los mensajes de error y éxito se gestionarán con TempData o ViewBag.

- Validaciones del lado servidor y cliente (DataAnnotations + JavaScript).

- Todas las vistas seguirán el layout principal del sitio (landing, autenticación y panel).

- Uso de SessionExpirationMiddleware para controlar tiempos de inactividad.