Documento Técnico

Proyecto Trébol – Perfil Profesional

Versión 1.0

Metodología: Scrum
Tecnología: .NET Core 10 MVC
Base de Datos: SQL Server
Plataforma: Web MVC
Documento: Perfil Profesional

1. Descripción General del Proyecto

Trébol es una plataforma digital de atención psicológica que conecta profesionales de la salud mental con usuarios que buscan acompañamiento.
Este documento describe en detalle el módulo del perfil Profesional, que corresponde al entorno de trabajo de los psicólogos o terapeutas certificados, incluyendo la administración de su perfil, documentos, salas, sesiones, pagos y relación con usuarios.

Los usuarios podrán tener sesiones de forma anónima o tener una trazabilidad de su estado por parte de un psicólogo o especialista permitiendo registrar sus datos al profesional

La plataforma estará diseñada para permitir a los profesionales ofrecer conferencias abiertas sin costo o pago, tambien permitirá dejar que un profesional pueda informar las fechas de inicio, fecha fin, cantidad de personas permitidas,

2. Objetivos del Perfil Profesional

2.1 Registro usuario

- Permitir el registro desde registrar usuario profesional

- El profesional puede crear salas publicas o privadas

- Configurar salas y administrar salas virtuales (pagas o gratuitas).

- Gestionar las sesiones de atención

- control de usuarios inscritos a su sala.

- El profesional puede contactar usuarios.

- Contactar profesionales

- El profesional puede recibir nuevas solicitudes de atención privada

- Controlar la capacidad máxima de usuarios por salas y aplicar reglas de pago o acceso libre.

- Administrar la cuenta profesional, historial de pagos y facturación.

- Ofrecer un panel centralizado con estadísticas de sesiones, ingresos y usuarios atendidos.

3. Arquitectura Técnica

El perfil profesional utiliza la misma arquitectura en capas MVC (.NET Core 8) que el perfil usuario:

- Capa Presentation (Web MVC):
Controladores como AuthController, PerfilProfesionalController, SalaController, PagosController.
Vistas Razor con secciones: “Panel Profesional”, “Mis Salas”, “Documentos”, “Pagos”.

- Capa Business:
Contiene servicios de negocio (ProfesionalService, SalaService, PagoService) encargados de las reglas de validación documental, manejo de pagos y sesiones.

- Capa Data:
Repositorios (ProfesionalRepository, SalaRepository, PagoRepository) para acceso directo a datos en SQL Server.

- Capa Model:
Entidades base: Profesional, Documento, Sala, Sesion, Pago, EstadoCuenta, TipoSala.

- Capa Helpers / Constants:
Utilidades para manejo de correo, validación de archivos, cifrado, y configuración de tokens.

4. Requerimientos Funcionales

- Registro del profesional.

- Carga de documentos requeridos:

  - Documento de identidad.

  - Certificado profesional.

- Validación manual por parte del administrador.

- Activación del perfil profesional tras la validación.

- Creación y configuración de salas virtuales (nombre, descripción, cupos, modalidad).

- Definición de precios y tiempos de sesiones.

- Habilitación o deshabilitación de salas.

- Visualización de usuarios inscritos en sus salas.

- Recepción de pagos y control de ingresos.

- Panel de control con métricas y reportes.

- Cierre automático de sesión por inactividad.

5. Requerimientos No Funcionales

- Seguridad: Validación de identidad y certificaciones antes de habilitar la cuenta.

- Integridad: Los documentos se almacenan cifrados en Azure Blob o local seguro.

- Rendimiento: Listados de salas y usuarios deben cargar en menos de 2 segundos.

- Escalabilidad: Permitir crecimiento de salas y sesiones simultáneas.

- Usabilidad: Panel profesional intuitivo y adaptable a pantallas grandes.

- Mantenibilidad: Código desacoplado mediante servicios y repositorios.

6. Flujo Funcional – Perfil Profesional

6.1 Registro y Validación

- El profesional selecciona “Registrarse como profesional”.

- Completa formulario de datos básicos.

- Se genera cuenta inactiva hasta que cargue documentos.

- El sistema envía correo con enlace de validación.

- El profesional carga su documento de identidad y certificado.

- El administrador valida la información y habilita la cuenta.

6.2 Creación de Salas

- Desde el panel, el profesional ingresa a “Mis Salas”.

- Da clic en “Crear nueva sala”.

- Configura:

  - Nombre

  - Tipo (paga o libre)

  - Cupo máximo de usuarios

  - Precio (si aplica)

  - Descripción

- Guarda y habilita la sala.

- El sistema la hace visible a los usuarios.

6.3 Gestión de Usuarios en Sala

- Visualiza la lista de usuarios inscritos.

- Puede aceptar, expulsar o bloquear acceso.

- Controla la capacidad máxima en tiempo real.

6.4 Pagos y Liquidaciones

- Los usuarios pagan acceso a salas pagas.

- El sistema retiene comisión (definida en parámetros globales).

- El profesional visualiza su saldo acumulado y pagos por sesión.

- Puede descargar reportes o comprobantes.

6.5 Panel de Control Profesional

- Muestra:

  - Ingresos totales.

  - Usuarios atendidos.

  - Sesiones realizadas.

  - Salas activas/inactivas.

- Permite edición de perfil profesional.

6.6 Cierre Automático por Inactividad

- Middleware idéntico al del perfil usuario (SessionExpirationMiddleware).

- Control configurable desde appsettings.json.

7. Diagrama de Arquitectura (Descriptivo)

Profesional → AuthController → ProfesionalService → ProfesionalRepository → SQL Server

↓

Validación de documentos (Administrador)

↓

SalaController ↔ SalaService ↔ SalaRepository ↔ SesionRepository

↓

PagoController ↔ PagoService ↔ PagoRepository ↔ Transacciones SQL

↓

Vistas Razor: Panel, Mis Salas, Pagos, Documentos

8. Product Backlog (General)

| ID | Funcionalidad | Prioridad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-01 | Registro profesional | Alta | Core |
| PF-02 | Carga de documentos | Alta | Core |
| PF-03 | Validación administrativa | Alta | Control |
| PF-04 | Activación de cuenta profesional | Alta | Core |
| PF-05 | Creación de salas | Alta | Funcional |
| PF-06 | Gestión de usuarios en salas | Media | Funcional |
| PF-07 | Sistema de pagos y liquidaciones | Alta | Financiera |
| PF-08 | Reportes de sesiones e ingresos | Media | Analítica |
| PF-09 | Panel de control profesional | Media | Visual |
| PF-10 | Seguridad y expiración de sesión | Media | Seguridad |

9. Planificación por Sprints (Scrum – 10 Sprints)

Sprint 1 – Estructura del Proyecto y Base de Datos

- Reutilizar la arquitectura MVC base.

- Crear entidades: Profesional, Documento, Sala, Sesion, Pago.

- Migraciones iniciales.

- Entregable: estructura técnica lista.

- Criterio: conexión establecida y tablas creadas.

Sprint 2 – Registro Profesional

- Crear AuthController con vista RegistroProfesional.

- Captura de datos básicos.

- Entregable: formulario funcional.

- Criterio: inserción correcta en base de datos.

Sprint 3 – Carga de Documentos

- Implementar vista DocumentosProfesional.

- Subida de archivos (PDF/JPG).

- Validación de tipo y tamaño.

- Entregable: almacenamiento de documentos en servidor.

- Criterio: archivos guardados y asociados al profesional.

Sprint 4 – Validación Administrativa

- Crear AdministradorController para revisar documentos.

- Estado de cuenta: Pendiente / Aprobado / Rechazado.

- Entregable: flujo de validación manual completo.

- Criterio: solo aprobados acceden al panel profesional.

Sprint 5 – Panel Profesional

- Crear PerfilProfesionalController y Dashboard.

- Mostrar resumen de salas, usuarios, ingresos.

- Entregable: panel con datos reales.

- Criterio: datos cargados desde BD.

Sprint 6 – Creación y Gestión de Salas

- Formularios para crear, editar y eliminar salas.

- Definir tipo de sala (paga/libre) y cupos máximos.

- Entregable: CRUD funcional.

- Criterio: salas visibles para usuarios tras publicación.

Sprint 7 – Gestión de Usuarios en Sala

- Mostrar listado de usuarios inscritos.

- Acciones de control (aceptar, bloquear, expulsar).

- Entregable: control dinámico de acceso.

- Criterio: cupo máximo respetado.

Sprint 8 – Módulo de Pagos y Liquidaciones

- Implementar lógica de pagos recibidos.

- Mostrar reportes de ingresos.

- Entregable: integración con pasarela de pago (PayU/MercadoPago).

- Criterio: pagos visibles y correctos en panel profesional.

Sprint 9 – Reportes e Historial

- Crear vista para reportes descargables (PDF/Excel).

- Filtros por fecha, usuario o sala.

- Entregable: reportes funcionales.

- Criterio: archivos descargados correctamente.

Sprint 10 – Seguridad y Cierre Automático

- Middleware de expiración automática.

- Logs de acceso profesional.

- Entregable: seguridad final implementada.

- Criterio: logout automático y auditoría registrada.

10. Consideraciones Finales

- Los documentos cargados por los profesionales serán validados manualmente antes de permitir acceso total.

- Las salas tendrán un número máximo de usuarios configurable (por ejemplo, 50).

- Los pagos a profesionales estarán sujetos a políticas de comisión.

- Toda la comunicación (confirmaciones, validaciones, pagos) se notificará vía correo.

- Se recomienda almacenar documentos en un contenedor Azure Blob.

- Se aplicarán validaciones adicionales del lado cliente y servidor.

- Se usará Authorize(Roles = "Profesional") para controlar accesos.

- Se implementará paginación y filtros en listados de usuarios y salas.